АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От   21.05.2015 г.   № 20

Об первоочередных мерах по подготовке

муниципального образования

Селезневское сельское поселение

к работе в осеннее – зимний период

2015 – 2016 г.г.

В целях обеспечения своевременной подготовки к работе в осеннее – зимний  период 2015 – 2016 г.г.:

1. Создать штаб по подготовке к отопительному сезону и утвердить его состав согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального образования Селезневское сельское поселение к работе в осеннее – зимний период 2015 – 2016 г.г.(приложение №2).

3. Обеспечить создание семидесятидневного запаса топлива к началу отопительного сезона 2015-2016 годов.

4. Согласно данным предварительной инвентаризации осуществить необходимый капитальный и средний энергетического оборудования и проведение ремонта здания  котельной.

5. Произвести работы по утеплению зданий и помещений.

6. Организациям и предприятиям, находящимся на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение провести работы по ремонту отопительной системы, водопроводных сетей, жилищного фонда. Организовать промывку внутренних тепловых сетей зданий.

7. В срок до 01.10.2015 года оформить паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в соответствии с федеральным законодательством.

8. Директору МУП «Коммунальник» Посвирелову В.А. к 01.11.2015 г. заключить договора  с потребителями тепловой энергии по поставке и оплате за тепловую энергию.

9. МУП «Коммунальник» провести инвентаризацию состояния водонапорных башен, заборных колонок, пожарных гидрантов и при  необходимости  выполнить  ремонтные  работы.

10. Директору МУП «Коммунальник» рекомендовать принятие участия в заседаниях районного штаба, на которых информировать о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

11.Выполнить работы по противопожарной безопасности в здании администрации и котельной.

Специалистам администрации Селезневского сельского поселения и МУП «Коммунальник» обеспечить своевременное представление в отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 года и его прохождении по:

-форме №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-комунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006г. № 7, - ежемесячно с 01.06.2015 по 01.11.2015г.;

-форме №2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009г. №206, по состоянию на 01.12.2015 г.;

-форме №3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объетами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009г. №206,- ежемесячно с 01.11.2015 г. по 01.04.2016 г.

11. Утвердить комиссию по проверке результатов проведенных мероприятий.(Приложение №3)

12. Контроль за исполнением  данного распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Селезневское  сельское поселение                                               В.П.Новикова

Приложение  № 1

к распоряжению  Администрации

Селезневского  сельского поселения

от  21.05.2015 г.   № 20

Штаб по подготовке к отопительному сезону

1. Новикова В.П.- Глава муниципального образования Селезневское  сельское поселение.

2. Посвирелов В.А. - директор МУП «Коммунальник».

3. Иванов А.А. – директор СОГУ «Дом-интернат для престарелых».

4.Шаловская Е.А. - директор МБОУ Селезневская средняя школа

Приложение  № 2

к распоряжению Администрации

Селезневского  сельского поселения

от  21.05.2015 г.  № 20

План  мероприятий по подготовке ЖКХ

муниципального образования  Селезневское сельское поселение

к  осеннее – зимнему  периоду эксплуатации  2015 – 2016 г.г.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Финансовые затраты руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Балбаи | до 01.11.2015 г. | МУП «Коммунальник» | 10 000 |  |
| 2 | Капитальный ремонт кровли котельной | до 01.10.2015 г. |  | 1 500 000 |  |
| 3 | Замена ветхих сетей теплоснабжения, протяженностью 44м | до 01.10.2015г. |  | 175 000 |  |
| 4 | Ремонт полов в котельной | до 01.11.2014 г. | МУП «Коммунальник» | 2500 |  |
| 5 | Утепление помещения котельной | до 01.11.2015 г. | МУП «Коммунальник» | 45 000 |  |
| 6 | Проверка ежегодная монометров в котельной | до 01.09.2015 г. | МУП «Коммунальник» | 3000 |  |
| 7 | Замена оконных и дверных блоков в здании котельной | до 01.10.2015 г. |  | 100 000 |  |
| 8 | Приобретение электрогенератора | до 01.10.2015 | МУП «Коммунальник» | 50 000 |  |
| 9 | Косметический ремонт помещений в здании котельной | до 01.09.2015 г. | МУП «Коммунальник» | 5000 |  |
| 10 | Приобретение и складирование твердого топлива в кол-ве 700 | до 01.10.2015 г. | МУП «Коммунальник» | 200 000 |  |
| 11 | Обучение персонала котельной: - технический персонал; - электротехнический персонал; - ПТЭТЭ; ПТБ, ответственный по эксплуатации котлов; - о охране труда; - по пожарной безопасности. | до 01.09.2015 г. | МУП «Коммунальник» | 10 000 |  |
| 12 | Ремонт улично-дорожной сети | до 01.11.2015 | Администрация Селезневского с\п | 380 000 |  |
| 13 | Выборочный ремонт колодцев | до 01.10.2015 | МУП «Коммунальник» | 15 000 |  |
| 14 | Ремонт канализационных колодцев | до 01.10.2015 | МУП «Коммунальник» | 25 000 |  |

Приложение  № 3

к распоряжению Администрации

Селезневского  сельского  поселения

от   21.05.2015 г.   № 20

Комиссия по проверке результатов

проведенных мероприятий

по подготовке к отопительному сезону  2015-2016 г.г.

1. Шаловская Е.А. - председатель комиссии по проверке результатов проведенных  мероприятий.

2. Неведрова В.Д.- член  комиссии  по проверке  результатов проведенных  мероприятий.

3. Папсуйко В.Г.- член  комиссии  по  проверке результатов проведенных  мероприятий.