АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   24.05.2021 г.          № 23

Об первоочередных мерах по

подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства,

расположенных на территории

муниципального образования

Селезневское сельское поселение

к работе в осеннее – зимний

период 2021 – 2022 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки муниципального жилого фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, расположенных на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение к работе в осеннее – зимний период 2021 – 2022 годов Администрация Селезневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке к отопительному сезону и утвердить его состав согласно Приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального образования Селезневское сельское поселение к работе в осеннее – зимний период 2021 – 2022 г.г. (Приложение №2).

3. Обеспечить создание семидесятидневного запаса топлива к началу отопительного сезона 2021-2022 годов.

4. Согласно данным предварительной инвентаризации осуществить капитальный и средний ремонт отопительных котлов, ремонт тепловых и водопроводных сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Коммунальник".

5. Произвести работы по утеплению зданий и помещений.

6. Организациям и предприятиям, находящимся на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение провести работы по ремонту внутренней отопительной системы, внутренних сетей водопровода, жилищного фонда. Организовать промывку внутренних тепловых сетей зданий.

7. В срок до 01.10.2021 года оформить паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в соответствии с федеральным законодательством.

8. Директору МУП «Коммунальник» Посвирелову В.А. к 01.10.2021 г. заключить договора с потребителями тепловой энергии по поставке и оплате за тепловую энергию.

9. МУП «Коммунальник» провести инвентаризацию состояния водонапорных башен, заборных колонок, пожарных гидрантов и при необходимости выполнить ремонтные работы.

10. Директору МУП «Коммунальник» рекомендовать принятие участия в заседаниях районного штаба, на которых информировать о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Специалистам администрации Селезневского сельского поселения и МУП «Коммунальник» обеспечить своевременное представление в отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации МО «Велижский район» статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 года и его прохождении:

- ежемесячно не позднее 28 числа отчетного месяца с 01.06.2021 по 01.11.2021 по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006   № 7;

- не позднее 30.11.2021 по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206;

- ежемесячно за один день до конца месяца с 01.11.2021 по 01.04.2022 по форме № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206.

11. Утвердить комиссию по проверке результатов проведенных мероприятий (Приложение №3).

12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Селезневское сельское поселение и подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Селезневского сельского поселения «Информационный вестник Селезневского сельского поселения» и размещению на официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в сети Интернет.

Глава муниципального образования

Селезневское сельское поселение                                                        В.П.Новикова

Приложение  № 1

к постановлению  Администрации

Селезневского  сельского поселения

От   24.05.2021 г.    № 23

Штаб

по подготовке к отопительному сезону

1. Новикова В.П.-Глава муниципального образования Селезневское сельское поселение.

2. Посвирелов В.А. - директор МУП «Коммунальник».

3. Иванов А.А. – директор СОГБУ «Дом-интернат для престарелых».

4. Пашедко Н.А. - директор МБОУ «Селезневская средняя школа».

Приложение  № 2

к постановлению Администрации

Селезневского  сельского поселения

От   24.05.2021 г.    № 23

План

мероприятий по подготовке ЖКХ

муниципального образования  Селезневское сельское поселение

к  осеннее – зимнему  периоду эксплуатации  2021 – 2022 г.г.

| № п\п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за исполнение | Стоимость руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Ехны протяженностью 1,5 км. с заменой водонапорной башни | до 01.09.2021 | Посвирелов В.А. | 2 978 460 | Средства бюджета Селезнеского с/п |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Логово протяженностью 200 м. с заменой водонапорной башни | до 01.09.2021 | Посвирелов В.А. | 1 479 100 | Средства бюджета Селезнеского с/п |
| 3 | Строительство павильона насосной станции возле водонапорной башни д.Узвоз | до 01.08.2021 | Новикова В.П. | 30 000 | Средства бюджета МУП "Коммунальник" |
| 4 | Строительство павильона насосной станции возле водонапорной башни д.Корени | до 01.08.2021 | Новикова В.П. | 30 000 | Средства бюджета МУП "Коммунальник" |
| 5 | Косметический ремонт внутри здания котельной | до 01.09.2021 | Посвирелов В.А. | 19 000 | Средства бюджета МУП "Коммунальник" |
| 6 | Ежегодная поверка монометров | до 01.10.2021 | Посвирелов В.А. | 8 000 | Средства бюджета МУП "Коммунальник" |
| 7 | Приобретение твердого топлива | до 01.10.2021 | Посвирелов В.А. | 300 000 | Средства бюджета МУП "Коммунальник" |
| 8 | Обучение персонала котельной | до 01.10.2021 | Посвирелов В.А. | 10 000 | Средства бюджета МУП "Коммунальник" |
| 9 | Ремонт улично-дорожной сети | до 01.11.2021 | Новикова В.П. | 180 000 | Средства бюджета Селезнеского с/п |
| 10 | Выборочный ремонт колодцев | до 01.11.2021 | Новикова В.П. | 20 000 | Средства бюджета Селезнеского с/п |
| 11 | Ремонт канализационных сетей | до 01.10.2021 | Посвирелов В.А. | 150 000 | Средства бюджета МУП "Коммунальник" |
| 12 | Ремонт уличного освещения | до 01.09.2021 | Новикова В.П. | 65 000 | Средства бюджета Селезнеского с/п |
| 13 | Установка дополнительных осветительных приборов уличного освещения | до 01.09.2021 | Новикова В.П. | 45 000 | Средства бюджета Селезнеского с/п |
| 14 | Проверка пожарных гидрантов | до 01.09.2021 | Посвирелов В.А. |  |  |
| 15 | Проверка отопительных печей в жилом фонде МО Селезневское сельское поселение | до 01.10.2021 | Посвирелов В.А. |  |  |
| 16 | Опресовка сетей теплотрассы | до 01.10.2021 | Посвирелов В.А. |  |  |

Приложение  № 3

к постановлению Администрации

Селезневского  сельского  поселения

От   24.05.2021 г.   № 23

Комиссия по проверке результатов

проведенных мероприятий

по подготовке к отопительному сезону  2021-2022 г.г.

1. Пашедко Н.А. - председатель комиссии по проверке результатов проведенных мероприятий.

2. Швецова А.А.- член комиссии по проверке результатов проведенных мероприятий.

3. Глуздов Н.А.- член комиссии по проверке результатов проведенных мероприятий.