**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 31.12.2019 г. № 86

Об утверждении инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в

соответствие с установленными требованиями

на территории Селезневского сельского

поселения на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Селезневское сельское поселение, Администрация Селезневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Селезневского сельского поселения на 2020-2025 годы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Селезневское сельское поселение, подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации муниципального образования Селезневское сельское поселение «Информационный вестник Селезневского сельского поселения» и размещению на официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://seleznevo.admin-smolensk.ru//>.

Глава муниципального образования Селезневское сельское поселение В.П. Новикова

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления Федеральной

Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Смоленской области

Приложение к постановлению Администрации Селезневского сельского поселения

от 31.12.2019 г. № 86

Инвестиционная программа

«Приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2020 - 2025 годы»

Разработчики:

- Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» д. Селезни

- Администрация Селезневского сельского поселения

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования Директор МУП «Коммунальник»

Селезневское сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Посвирелов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Новикова

Администрация Селезневского сельского поселения и МУП «Коммунальник» представляет программу по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Селезневского сельского поселения на 2020-2025 годы», план мероприятий программы по приведению качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями разработаны в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», программа разработана на основе существующего состояния объектов водоснабжения. Источником водоснабжения является на территории поселения централизованная система водоснабжения, водоотведения нет.

Основными целями программы приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями являются:

1. Обеспечение населения Селезневского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;

2. Рациональное использование водных объектов.

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Инвестиционная программа «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Селезневского сельского поселения на 2020-2025 годы», программа разработана в соответствии установленными требованиями согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Разработчики | МУП «Коммунальник»  Администрация Селезневского сельского поселения |
| Сроки реализации программы | 2020-2025 гг. |
| Цели и задачи программы | Целью данной программы являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. Задачи: - улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  - обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения;  - внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;  - обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | Целевыми индикаторами являются:  - обеспечение населения качественной питьевой водой; - увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества до 90%;  - сокращение уровня потери воды. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Мероприятия программы:  - мероприятия по улучшению качества питьевой воды объектов водоснабжения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  -мероприятия по мониторингу состояния объектов водоснабжения;  - увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения;  - улучшение условий жизнедеятельности населения;  Комплексный системный подход к решению вопросов обеспечения населения деревень качественными услугами водоснабжения приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств в данной сфере деятельности. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Финансовый контроль хода реализации программы осуществляет Администрация Селезневского сельского поселения.  Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2280,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  -на 2020 год – 30,00 тыс. рублей;  - на 2021 год – 1200,00тыс. рублей;  - на 2022 год – 1000,00 тыс. рублей;  - на 2023 год – 50,00 тыс. рублей;  - на 2024 год – 0 тыс. рублей;  - на 2025 год – 0 тыс. рублей. |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.**

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивает степень риска возникновения воднозависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 205 всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

По данным мониторинга качества питьевая вода по Селезневскому сельскому поселению в основном соответствует гигиеническим нормативам.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников водоснабжения, заключается в изношенности оборудования и устаревших методах очистки.

Изношенность оборудования создает большие трудности для эффективного решения проблемы питьевого водоснабжения населения Селезневского сельского поселения. Поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения должно сводиться к:

- проведению ежегодных мероприятий по улучшению качества питьевой воды объектов водоснабжения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

- проведению мероприятий по ежегодному мониторингу состояния объектов водоснабжения;

- благоустройству общественных колодцев, обеспечивающих безопасность водоисточников для населения;

* сокращению потерь воды;
* энергосбережению;
* усовершенствованию системы управления подачи воды из централизованных систем водоснабжения.

Проблема обеспечения населения необходимым количеством питьевой воды нормативного качества, имеющая общегосударственное значение, носит сложный, характер и требует комплексного решения

**Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.**

Целью программы является обеспечение населения Селезневского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

* улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
* обеспечение надежности и бесперебойности работы объектов водоснабжения;
* обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов водоснабжения.

Реализация мероприятия программы осуществляется по следующим направлениям:

* мероприятия по мониторингу состояния объектовводоснабжения;  
  -мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для населения и окружающей среды;
* чистка и дезинфекция водонапорных башен.

**Ресурсное обеспечение программы.**

Ресурсное обеспечение программы по приведению качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями определяетсяиз условий ее реализации в течение 2020-2025 гг.

Финансирование мероприятий программы может осуществляться из средств федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных действующим законодательством и решением о бюджете насоответствующий год.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства федерального бюджета, а также внебюджетныхисточников. Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках государственной программы и федеральнойцелевой программы по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой.

Средствами внебюджетных источников будут служить средства организаций, направляемые на объекты водоснабжения.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2280,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

- на 2020 год – 30,00 тыс. рублей;

- на 2021 год – 1200,00тыс. рублей;

- на 2022 год – 1000,00 тыс. рублей;

- на 2023 год – 50,00 тыс. рублей;

- на 2024 год – 0 тыс. рублей;

- на 2025 год – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования Селезневское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ тыс.руб. | Ответственная организация, источник финансирования |
| 1. | Строительство станции водоподготовки, водонапорной башни высота 17м. и объем 25 куб.м. с реконструкцией водопроводных сетей протяженностью 5 км.в д. Логово Селезневского сельского поселения | 2021 | 1200,00 | Администрация Селезневского сельского поселения  Средств федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета. |
| 2. | Строительство станции водоподготовки, водонапорной башни высота 17м. и объем 25 куб.м. с реконструкцией водопроводныхсетей протяженностью 1,8 км.в д. Ехны Селезневского сельского поселения | 2022 | 1000,00 | Администрация Селезневского сельского поселения  Средств федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета. |
| 3. | Установка дополнительного оборудования на станции водоподготовки на водозаборе д. Селезни для приведения подаваемой воды в соответствие с требованиями санитарных правил и норм. | 2023 | 50,00 | Администрация Селезневского сельского поселения  Средства местного бюджета. |