АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   10.05.2017 г.     № 33

Об первоочередных мерах по подготовке

муниципального образования

Селезневское сельское поселение

к работе в осеннее – зимний период

2017 – 2018 г.г.

В целях обеспечения своевременной подготовки к работе в осеннее – зимний период 2017 – 2018 г.г. Администрация Селезневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке к отопительному сезону и утвердить его состав согласно Приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального образования Селезневское сельское поселение к работе в осеннее – зимний период 2017 – 2018 г.г. (Приложение №2).

3. Обеспечить создание семидесятидневного запаса топлива к началу отопительного сезона 2017-2018 годов.

4. Осуществить ремонт подземной и надземной части трассы тепловых сетей.

5. Произвести работы по утеплению зданий и помещений.

6. Организациям и предприятиям, находящимся на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение провести работы по ремонту отопительной системы, водопроводных сетей, жилищного фонда. Организовать промывку внутренних тепловых сетей зданий.

7. В срок до 01.10.2017 года оформить паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в соответствии с федеральным законодательством.

8. Директору МУП «Коммунальник» Посвирелову В.А. к 01.11.2017 г. заключить договора с потребителями тепловой энергии по поставке и оплате за тепловую энергию.

9. МУП «Коммунальник» провести инвентаризацию состояния водонапорных башен, заборных колонок, пожарных гидрантов и при необходимости выполнить ремонтные работы.

10. Директору МУП «Коммунальник» рекомендовать принятие участия в заседаниях районного штаба, на которых информировать о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

11. Выполнить работы по противопожарной безопасности в здании администрации и котельной.

Специалистам администрации Селезневского сельского поселения и МУП «Коммунальник» обеспечить своевременное представление в отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации МО «Велижский район» статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года и его прохождении:

- ежемесячно не позднее 28 числа отчетного месяца с 01.06.2017 по 01.11.2017 по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006   № 7;

- не позднее 30.11.2017 по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206;

- ежемесячно за один день до конца месяца с 01.11.2017 по 01.04.2017 по форме № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206.

11. Утвердить комиссию по проверке результатов проведенных мероприятий (Приложение №3).

12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Селезневское сельское поселение и подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Селезневского сельского поселения «Информационный вестник Селезневского сельского поселения» и размещению на официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в сети Интернет.

Глава муниципального образования

Селезневское сельское поселение                                               В.П.Новикова

Приложение  № 1

к постановлению  Администрации

Селезневского  сельского поселения

От   10.05.2017 г.  № 33

Штаб

по подготовке к отопительному сезону

1. Новикова В.П.-Глава муниципального образования Селезневское сельское поселение.

2. Посвирелов В.А. - директор МУП «Коммунальник».

3. Иванов А.А. – директор СОГБУ «Дом-интернат для престарелых».

4. Пашедко Н.А. - директор МБОУ «Селезневская средняя школа».

Приложение  № 2

к постановлению Администрации

Селезневского  сельского поселения

От   10.05.2017 г.  № 33

План

мероприятий по подготовке ЖКХ

муниципального образования  Селезневское сельское поселение

к  осеннее – зимнему  периоду эксплуатации  2017 – 2018 г.г.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Финансовые затраты руб. | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт надземного участка теплотрассы 670 м. | до 01.10.2017 | Новикова В.П. | 150 000 |  |
| 2 | Замена ветхих сетей теплоснабжения 20 м. | до 01.10.2017 | Новикова В.П. | 80 000 |  |
| 3 | Текущий ремонт башни в д.Балбаи | до 01.09.2017 | Посвирелов В.А. | 10 000 |  |
| 4 | Ежегодная поверка монометров | до 01.10.2017 | Посвирелов В.А. | 5 000 |  |
| 5 | Приобретение твердого топлива | до 01.10.2017 | Посвирелов В.А. | 300 000 |  |
| 6 | Обучение персонала котельной | до 01.10.2017 | Посвирелов В.А. | 10 000 |  |
| 7 | Ремонт улично-дорожной сети | до 01.11.2017 | Новикова В.П. | 480 000 |  |
| 8 | Выборочный ремонт колодцев | до 01.11.2017 | Новикова В.П. | 20 000 |  |
| 9 | Ремонт канализационных сетей | до 01.10.2017 | Посвирелов В.А. | 80 000 |  |
| 10 | Ремонт уличного освещения | до 01.09.2017 | Новикова В.П. | 50 000 |  |
| 11 | Установка дополнительных осветительных приборов уличного освещения | до 01.09.2017 | Новикова В.П. | 15 000 |  |
| 12 | Проверка пожарных гидрантов | до 01.09.2017 | Посвирелов В.А. |  |  |
| 13 | Проверка отопительных печей в жилом фонде МО Селезневское сельское поселение | до 01.10.2017 | Посвирелов В.А. |  |  |
| 14 | Опресовка сетей теплотрассы | до 01.10.2017 | Посвирелов В.А. |  |  |

Приложение  № 3

к постановлению Администрации

Селезневского  сельского  поселения

От   10.05.2017 г.  № 33

Комиссия по проверке результатов

проведенных мероприятий

по подготовке к отопительному сезону  2017-2018 г.г.

1. Пашедко Н.А. - председатель комиссии по проверке результатов проведенных мероприятий.

2. Неведрова В.Д.- член комиссии по проверке результатов проведенных мероприятий.

3. Папсуйко В.Г.- член комиссии по проверке результатов проведенных мероприятий.